Meilensteine

* Projektbeschreibung erstellen
  + 25.03.2018
  + Max Haslwanter, Mauricio Köll
* Pflichtenheft erstellen
  + 25.03.2018
  + Max Haslwanter, Mauricio Köll
* Entwicklungsumgebung aufsetzen
  + 21.03.2018
  + Max Haslwanter, Mauricio Köll
* Kleine Test-App
  + 31.03.2018
  + Mauricio Köll
* Richtige anbindung zur Google API
  + 31.03.2018
  + Max Haslwanter
* SQLite Datenbank
  + 08.04.2018
  + Max Haslwanter
* GPS Daten abfragen
  + 08.04.2018
  + Mauricio Köll
* Directions result
  + 22.04.2018
  + Max Haslwanter
* Notification ausgeben
  + 22.04.2018
  + Mauricio Köll
* Informationen durch Eingabe abfragen
  + 29.04.2018
  + Mauricio Köll
* Algorithmus für Gehzeitberechnung erstellen
  + 06.05.2018
  + Max Haslwanter
* Notification zur richtigen Uhrzeit ausgeben
  + 13.05.2018
  + Mauricio Köll
* App Design erstellen
  + 20.05.2018
  + Max Haslwanter